## Slide 1: 블럭도
시멘틱 레이블링 툴
GUI (C#_Win Form)
기능별 단축키
레이블링 편집기
이미지 관리기능
이미지 변환
rgb 변환
grey scale 변환
이미지 로딩 및 저장
썸네일 불러오기
(클릭 이벤트)
썸네일 표시
네트워크 요청
지우개
Undo/Redo
확대/축소
브러쉬
색상변경 기능
브러쉬 크기 조정
브러쉬 크기 조정
Segmentation 네트워크 (Python)
파라미터 설정
Grey Scale 이미지 저장
파일 경로 전달 받기
모델 구동
구동 완료 메시지 전달

## Slide 2: 개인별 역할부담
박재성
모델 구동
2 / 3
파일 경로 전달 받기
서영빈
모델 구동
네트워크 요청(Python-c# 연동)
전성운
모델 구동
구동 완료 메시지 전달
이상목
권현수
이채현
이미지 변환
rgb 변환
grey scale 변환
레이블링 편집기
이미지 로딩 및 저장
썸네일 불러오기
(클릭 이벤트)
썸네일 표시
레이블링 편집기
지우개
Undo/Redo
확대/축소
브러쉬
색상변경 기능
브러쉬 크기 조정
브러쉬 크기 조정

## Slide 3: 마일스톤
연동테스트
시험성적서
21
5
단위테스트
26
31
20
3D모듈 설계
10
3D모듈 제작
15
프로파일 기반 검사 AG 2차 개선
10
3D 캘리브레이션
AG 개선
25
프로파일 기반 검사 AG 1차 개선
29
현장적용 제품
안착지그 설계
10
현장적용 제품
안착지그 제작
15
위치매칭 SW
개선
25
3D기반 형상 검사 AG 1차 개선
20
3D기반
불량 검사 AG 개선
2D/3D 1차 lib 수신
GUI수정 및
SW 통합
현재
센서부 제어보드
HW 설계
29
25
센서부 제어보드
HW 제작, SW 제작
17
센서부 제어보드
자체 성능시험
22
센서부 제어보드
디버깅
24
GigE 성능시험
복합센싱모듈단독 테스트
20
17
HW
통합
제어보드 1차 Proto 수정
29
복합센싱모듈
로봇팔 장착 후테스트
10
제어보드 2차 Proto 제작
2D/3D 장착 후
통합 테스트
30
4
3D 기반 형상/
불량검사 AG개선
20
예외처리
구현
10
2D기반 비드인식/용접부 불량검사 AG
15
17
AG 보완 및 현장 PC Client에 적용
2D 기반 언더컷/기공 후보영역 검출 AG
20
25
2D 기반 언더컷/기공 후보영역 검출 단위테스트
2D기반 비드인식/용접부 불량 검사 단위테스트
29
13
2D 영상 기반 비드 정보 검출 및 3D 위치 매칭 알고리즘 개발
3 / 3